## Slide 1: Sprint Review - Sprint 1
SYP Projekt
Sprint 1 (07.02. - 28.02)

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Software aufsetzen und einfach GUI erstellen
Einfacher Server aufgesetzt
WLAN Verbindung MBot
Send Data from MBot to Server to Client

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 1.
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
3 | David Legenjovic | Create a software to controll the mbots for both PC and mobile | 1 | erledigt
8 | Daniel Jessner | Mbot should connect to given network and wait for application to gather him | 3 | erledigt
6 | David Legenjovic | Get all MBots from server | 5 | erledigt
15 | Jonas Maier | Set up Spring Boot Server | 21 | nicht fertig
9 | Daniel Jessner | Mbot should be able to receive input from application in order to follow its controls | 3 | nicht fertig
13 | David Legenjovic | Send user input to the mbot | 5 | nicht begonnen
7 | David Legenjovic | Make MBot Detailed View | 5 | nicht fertig

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 43
Erledigte Storypoints: 9
Offene Storypoints: 34
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 65-9=56
Chart: 
| 45329 | 45343 | 45350
Y-Werte | 42 | 39 | 34
test | 42 | 13 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 13
Velocity Sprint 1-n: 21
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
Sprint Velocity | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6: Sprint Demo
David Legenjovic:
Software aufgesetzt
MBot Landing Page
Daten vom Server kriegen
Daniel Jessner:
Mbot WLAN verbinden
Broadcast senden
Verbindung zu Server aufbauen
Jonas Maier:
Datenbankschema
Server